CAHIER DES CHARGES

Plateforme Autonome de Cyberdéfense pour la Détection et la Prévention des Cyberattaques

Version consolidée — ISIMA — Année universitaire 2025-2026

# 1. Vision globale du projet

Le projet consiste à concevoir un système autonome de détection et de prévention d'intrusion réseau (NIDS/NIPS), combinant une architecture event-driven (Kafka) pour le temps réel, un modèle de Deep Learning non-supervisé (LSTM-VAE) pour la détection d'attaques Zero-Day par déviation statistique, et un Système Multi-Agents cognitif (Agent IA, Agent CTI, Agent Formation) reposant sur un LLM local (Ollama/Llama3) pour le raisonnement, l'anticipation et la réduction du risque humain.

Le système est structuré en trois plans d'exécution (Data Plane, Control Plane, Response Plane) et repose sur une gouvernance stricte de type Human-in-the-Loop pour toute action à fort impact.

# 2. Acteurs

- Administrateur Sécurité : supervise l'infrastructure, définit la liste des actifs critiques, valide les actions à fort impact et les promotions de modèle.

- Utilisateur Final (global ou profil IT) : reçoit les formations préventives ciblées et les notifications de sensibilisation post-incident.

- Sources Externes CTI (OSINT) : alimentent le Système Multi-Agents en actualité cyber mondiale.

- Système Autonome : entité logique englobant Suricata, le modèle LSTM-VAE, l'orchestrateur SOAR et le Système Multi-Agents.

# 3. Besoins fonctionnels

| Catégorie | Description de l'exigence fonctionnelle |
| --- | --- |
| Acquisition | Le système doit capturer le trafic réseau en mode promiscuous via Suricata et générer une télémétrie sémantique structurée (EVE JSON) sans perte de paquets, même à très haut débit. |
| Ingestion temps réel | Le système doit acheminer les métadonnées volumétriques vers un broker Kafka pour permettre une consommation en streaming, découplée de la source Suricata. |
| Centralisation & audit | Le système doit, en parallèle du chemin critique, parser, enrichir (GeoIP) et indexer les journaux dans Elasticsearch pour la supervision (Kibana) et l'audit — sans impacter la latence de détection. |
| Inférence IA | Le système doit évaluer en continu les séquences réseau via un modèle LSTM-VAE non-supervisé et générer un score d'anomalie (MSE), comparé à un seuil dynamique μ+3σ calculé sur le trafic sain. |
| Remédiation (SOAR) | L'orchestrateur doit interagir avec le pare-feu système (iptables) pour bloquer dynamiquement une IP malveillante dès le franchissement du seuil critique, en respectant une contrainte de latence <15ms. |
| Raisonnement cognitif (Agent IA) | Un agent LLM local (Ollama/Llama3) doit interpréter sémantiquement l'anomalie détectée, générer un diagnostic (typologie d'attaque) et rédiger un rapport d'incident SOC, de manière strictement asynchrone par rapport au blocage. |
| Gouvernance & validation humaine | Le système doit soumettre à l'Administrateur Sécurité toute action visant un actif critique (liste blanche) avant exécution, avec un délai de timeout configurable, et journaliser chaque décision pour audit. |
| Anticipation (Agent CTI) | Le système doit collecter, filtrer et classifier l'actualité cyber mondiale (OSINT, CVE) pour alimenter une base locale d'indicateurs de compromission (Threat DB) et proposer une mise à jour des règles de détection. |
| Prévention ciblée (Agent Formation) | Le système doit générer, via le LLM local, un contenu pédagogique contextualisé et cibler sa diffusion selon le profil de l'audience (global ou technique spécifique), en mode proactif (veille) ou réactif (post-incident). |
| Industrialisation MLOps | Le système doit permettre le ré-entraînement du modèle de détection selon un protocole Champion/Challenger, avec génération automatique d'un rapport de performance soumis à validation admin avant mise en production. |

# 4. Besoins non-fonctionnels

| Critère | Description de l'exigence non-fonctionnelle |
| --- | --- |
| Faible latence | Le délai entre la détection d'une anomalie et l'application du confinement doit se mesurer en millisecondes (<15ms), garanti par un modèle léger, un chargement unique en mémoire (warm-up) et un découplage strict du raisonnement cognitif asynchrone. |
| Haute disponibilité | Le pipeline d'ingestion ne doit souffrir d'aucun goulot d'étranglement (Zero-Copy), et une panne de la sonde Edge ne doit jamais affecter le Control Plane (découplage via Kafka). |
| Modularité | Chaque brique (NIDS, pipeline ETL, modèle IA, SOAR, agents) doit être isolée via conteneurisation Docker pour permettre des mises à jour indépendantes. |
| Sécurité / isolation réseau | Les composants exposés à internet (Agent CTI) doivent être isolés dans un réseau Docker dédié, distinct du réseau ayant un accès privilégié au pare-feu du host (SOAR). |
| Souveraineté des données | Le LLM (Agent IA / Agent Formation) doit s'exécuter localement (Ollama), sans aucun appel vers une API externe, pour garantir qu'aucune donnée réseau ne fuite sur internet. |
| Privacy by Design | Le système ne doit analyser que les métadonnées volumétriques (paquets/octets) ; l'inspection profonde du payload applicatif est exclue du design algorithmique. |
| Gouvernance humaine | Toute action à fort impact (blocage d'un actif critique, promotion d'un nouveau modèle) doit être soumise à validation explicite d'un Administrateur Sécurité. |
| Reproductibilité | L'ensemble de la plateforme doit pouvoir être redéployé de manière identique (Infrastructure as Code / Docker Compose) pour garantir la fiabilité de la démonstration. |

# 5. Architecture générale

## 5.1 Les trois plans d'exécution

- Data Plane : Suricata capture le trafic et l'expédie en parallèle vers Kafka (chemin critique) et vers Logstash/Elasticsearch/Kibana (audit et supervision, chemin non-critique).

- Control Plane : le modèle LSTM-VAE consomme le flux Kafka en streaming et calcule un score d'anomalie (MSE) comparé au seuil dynamique μ+3σ.

- Response Plane : le SOAR applique un confinement immédiat (iptables) et transmet, de façon strictement asynchrone, l'alerte à l'Agent IA pour diagnostic et rapport ; le Système Multi-Agents gère en parallèle la veille CTI et la formation ciblée.

## 5.2 Segmentation Docker (4 réseaux isolés)

- Réseau Edge : Suricata, edge-collector.

- Réseau ML / Control Plane : Kafka + Zookeeper, realtime-interface.

- Réseau Réponse : SOAR, Ollama + Agent IA, dashboard d'approbation admin (communication via Kafka, pas d'appel HTTP synchrone).

- Réseau Veille : Agent CTI, Agent Formation, Threat DB — isolé car seul réseau nécessitant un accès sortant vers internet.

# 6. Méthodologie

La gouvernance de projet adopte une architecture à deux niveaux : Scrum pilote la macro-gestion (Releases, Sprints, rôles), tandis que MLOps structure, à l'intérieur des sprints IA, le cycle de vie complet du modèle (Data → Train → Evaluate → Deploy → Monitor → Retrain), incluant le pattern Champion/Challenger et la validation humaine pré-production.

# 7. Backlog produit général (Épics)

| ID | Épic | Description | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingénierie d'Acquisition NIDS | Capture passive du trafic via Suricata, télémétrie sémantique structurée. | Haute |
| 2 | Ingestion Big Data & Streaming | Double chemin : Kafka (streaming critique) et pipeline ETL ELK (audit/supervision). | Haute |
| 3 | Analyse IA Probabiliste | LSTM-VAE entraîné sur dataset réel, seuil dynamique μ+3σ. | Haute |
| 4 | Orchestration SOAR | Confinement automatique via iptables, moteur de décision Zero-Trust. | Haute |
| 5 | Raisonnement Cognitif (Agent IA) | Diagnostic sémantique LLM local (Ollama), génération de rapport SOC, découplage asynchrone. | Haute |
| 6 | Gouvernance & Validation Humaine | Liste d'actifs critiques, workflow d'approbation admin, audit. | Haute |
| 7 | Anticipation CTI | Veille OSINT proactive, Threat DB, mise à jour des règles. | Moyenne |
| 8 | Formation Ciblée | Génération de contenu pédagogique personnalisé par profil, diffusion proactive/réactive. | Moyenne |
| 9 | Industrialisation MLOps | Conteneurisation Docker (4 réseaux), pipeline de ré-entraînement Champion/Challenger. | Moyenne |

# 8. Planification des Releases et Sprints

## Release 1 — Détection

### Sprint 1 : Déploiement Suricata

| ID | User Story (System Story) | Période |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | En tant que Système, je dois capturer le trafic réseau via l'interface en mode promiscuous sans altérer la latence de production. | 3 jours |
| 1.2 | En tant qu'Architecte, je veux configurer Suricata pour activer le multithreading (AF_PACKET) et éviter le packet drop. | 2 jours |
| 1.3 | En tant que Système, je dois sérialiser les flux décodés au format unifié EVE JSON. | 2 jours |

### Sprint 2 : Pipeline Big Data (double chemin Kafka / ELK)

| ID | User Story (System Story) | Période |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | En tant que Système, je dois expédier les logs vers Kafka (edge_collector) ET vers Logstash (Filebeat), en parallèle, sans dépendance entre les deux chemins. | 3 jours |
| 2.2 | En tant que Système, je dois parser et enrichir les données (Logstash), notamment par résolution GeoIP. | 2 jours |
| 2.3 | En tant qu'Architecte, je veux indexer ces données dans Elasticsearch en limitant le heap JVM pour respecter le budget mémoire des VMs. | 2 jours |
| 2.4 | En tant qu'Architecte, je veux construire un tableau de bord Kibana pour l'audit et la supervision humaine (non-critique). | 3 jours |

### Sprint 3 : Modèle LSTM-VAE (dataset réel, seuil μ+3σ)

| ID | User Story (System Story) | Période |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | En tant que Data Scientist, je dois intégrer et nettoyer le dataset réel CIC-IDS-2017 (trafic BENIGN) via pandas, avec lecture par chunks. | 3 jours |
| 3.2 | En tant qu'Architecte, je veux concevoir l'architecture LSTM-VAE (fenêtre glissante de 10 flux, espace latent dimension 2). | 4 jours |
| 3.3 | En tant que Système, je dois calculer le seuil dynamique μ+3σ sur le jeu de validation et le sauvegarder (joblib) à côté du scaler. | 2 jours |
| 3.4 | En tant que Système, je dois exposer ce modèle via une API locale optimisée (chargement unique, warm-up, appel direct) pour une inférence <15ms. | 2 jours |

## Release 2 — Prévention

### Sprint 4 : Orchestrateur SOAR

| ID | User Story (System Story) | Période |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | En tant que Moteur SOAR, je dois consolider les alertes déterministes (Suricata) et probabilistes (MSE) pour déclencher un playbook de sécurité. | 3 jours |
| 4.2 | En tant que Système, je dois interagir avec iptables pour isoler instantanément l'IP malveillante détectée. | 2 jours |
| 4.3 | En tant que SOAR, je dois vérifier l'IP ciblée contre la liste d'actifs critiques avant toute exécution de blocage. | 2 jours |

### Sprint 5 : Bridge Agent IA (Ollama)

| ID | User Story (System Story) | Période |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | En tant que SOAR, je dois transmettre un payload JSON (IP, MSE, métriques) à l'Agent IA de manière asynchrone, sans bloquer la décision de blocage. | 2 jours |
| 5.2 | En tant qu'Agent IA, je dois interroger l'API locale Ollama (Llama3, version quantifiée) pour interpréter sémantiquement l'anomalie. | 3 jours |
| 5.3 | En tant que Système, je dois valider strictement (regex, whitelist) toute règle générée par le LLM avant exécution. | 2 jours |
| 5.4 | En tant qu'Agent IA, je dois rédiger et horodater un rapport d'incident SOC structuré. | 2 jours |

### Sprint 6 : Gouvernance & Human-in-the-Loop

| ID | User Story (System Story) | Période |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | En tant qu'Administrateur, je dois définir une liste d'actifs critiques ne pouvant jamais être bloqués automatiquement. | 2 jours |
| 6.2 | En tant que SOAR, je dois soumettre une demande d'approbation à l'admin avant toute action sur un actif critique, avec timeout configurable. | 3 jours |
| 6.3 | En tant que Système, je dois journaliser chaque décision (automatique ou manuelle) dans un log d'audit immuable. | 2 jours |
| 6.4 | En tant qu'Administrateur, je dois valider ou rejeter un nouveau modèle (Champion/Challenger) via un rapport de performance avant mise en production. | 3 jours |

## Release 3 — Anticipation & Résilience

### Sprint 7 : Agent CTI

| ID | User Story (System Story) | Période |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | En tant qu'Agent CTI, je dois collecter périodiquement l'actualité cyber depuis des sources fiables (CVE/NVD, CERT, advisories). | 3 jours |
| 7.2 | En tant qu'Agent CTI, je dois filtrer et classifier la pertinence d'une information (technologie concernée, criticité). | 3 jours |
| 7.3 | En tant que Système, je dois alimenter et enrichir la Threat DB locale à partir des informations validées. | 2 jours |
| 7.4 | En tant qu'Agent CTI, je dois proposer une mise à jour des règles Suricata à partir des nouveaux IOCs. | 2 jours |

### Sprint 8 : Agent Formation

| ID | User Story (System Story) | Période |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | En tant qu'Agent Formation, je dois identifier le profil de l'audience concernée par une menace (global ou équipe technique spécifique). | 2 jours |
| 8.2 | En tant qu'Agent Formation, je dois générer un contenu pédagogique contextualisé via le LLM local, adapté à l'audience. | 3 jours |
| 8.3 | En tant que Système, je dois diffuser la formation par le canal approprié selon le déclencheur (proactif ou réactif). | 2 jours |

### Sprint 9 : Industrialisation MLOps

| ID | User Story (System Story) | Période |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | En tant qu'Architecte, je dois conteneuriser chaque composant selon 4 réseaux Docker isolés (Edge, ML, Réponse, Veille). | 3 jours |
| 9.2 | En tant que Système, je dois partager le modèle entraîné (.h5/.pkl) entre conteneurs via un volume Docker nommé. | 1 jour |
| 9.3 | En tant que Pipeline MLOps, je dois générer automatiquement un rapport de comparaison Champion/Challenger avant tout remplacement de modèle. | 3 jours |

# 9. Infrastructure (répartition des VMs)

Split recommandé sur un hyperviseur unique (laptop 24 Go RAM / 512 Go SSD), avec une marge réservée à l'hôte.

| VM | Rôle | vCPU | RAM | Disque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-Edge | Suricata + edge collector (producer Kafka) | 2 | 2 Go | 20 Go |
| VM-ML | Kafka + Zookeeper, realtime-interface (LSTM-VAE), ELK (heap réduit) | 4 | 6 Go | 60 Go |
| VM-Réponse | SOAR, Ollama (Agent IA, modèle quantifié), dashboard admin | 4 | 5 Go | 40 Go |
| VM-CI/CD | Pipeline de ré-entraînement Champion/Challenger | 2 | 2 Go | 20 Go |
| VM-Attaquant | Kali Linux (hping3, nikto) — tests de validation | 2 | 2 Go | 20 Go |

Total alloué : 14 vCPU, 17 Go RAM, 160 Go disque — marge hôte : ~7 Go RAM, ~350 Go disque.